琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目建设工程

施

工

合

同

发包单位：海南华琨置业有限公司

承包单位：

第一部分  协议书

发包人：海南华琨置业有限公司        

承包人：                            

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目建设工程。

2.工程地点：琼海市嘉积镇人民路电力城小区。

3.资金来源： 企业自筹   。

4.工程规模及内容：拆除“8”字形混凝土草砖地面、方形混凝土嵌草砖地面、混凝土路面，拆除排污检查井、清理排污沟内淤泥垃圾，拆除部分雨水UPVC排水管及排烟管，新建“8”字形混凝土草砖地面、方形混凝土嵌草砖地面、混凝土路面，新建盖板排污检查井、部分雨水UPVC排水管及排烟管，以及新建部分更换消防给水管道、阀门、消防箱、消防箱门等（具体以工程量清单和图纸为准）。

6.工程承包范围： 施工总承包（具体以工程量清单和图纸为准）  。

7.工程立项批准文号：

8.工程承包方式：

二、合同工期

1.计划开工日期： 2024  年 10 月     日。

2.计划竣工日期： 2024  年     月     日。

3.工期：发包人签发开工令后15个日历天内（不包含养护期）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3.1承包人应根据开工日期、关键时间节点、完工日期、实际施工工期的变化，按照发包人要求调整工程进度计划及施工组织方案，并通过发包人最终的竣工验收。

3.2如因不可抗力导致无法施工需要延长工期的，承包人应当在不可抗力发生之日起3日内向发包人提交书面的延期报告，经发包人审核并书面确认后工期相应顺延。承包人未及时提交书面报告的，工期不予顺延。

3.3 在合同约定的绝对工期不变的情况下，因承包人自身工程进度计划及施工组织方案调整而增加的费用，均已包含在合同价款以内，承包人不得以此向发包人索要额外的工程费用。

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。质量标准的评定以先行的国家、项目所在地的质量检验评定标准为依据。

四、签约合同价与结算

1.签约合同价为：

人民币（大写）                        ；

- 合同价格形式： 固定单价合同 ；

- 结算：按实际完成工程量结算  。

3.1发包人以银行转账的方式向承包人付款，承包人账户发生变更的，应当在变更后三日内书面通知发包人，否则因此造成的损失由承包人承担。

五、项目经理

承包人项目经理：          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，历史版本自最新版本签署后即失效。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。承包人未经发包人允许，擅自进行转包或违法分包的，应当承担相应的违约责任，且对转包、分包部分的工程质量承担与本合同约定一致的责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 海口市龙华区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人签字并加盖公章后  生效。

十三、合同份数

本合同一式  肆  份，均具有同等法律效力，发包人执  贰  份，承包人执 贰  份。

发包人 : 海南华琨置业有限公司 （公章）    承包人:                       （公章）

法定代表人：吴丰                          法定代表人：

或授权代理人：                            或授权代理人：

住所：海口市玉沙路宝发胜意酒店A区10楼   住所：

开户行: 中国银行海口龙珠支行                   开户行：

账号：266256188719                        账号：

邮编：                                    邮编：

电话：0898-65361581                       电话：

合同通用条款部分

（依照现行国家《施工总承包合同》范本中的通用条款）

合同专用条款部分

发包人:  海南华琨置业有限公司

承包人:

双方根据琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目建设工程公开比选文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

合同金额：          元（大写                ）（含税）。

工期：发包人签发开工令后 15 个日历天内。

地点：海口市龙华区

二、付款

1、本合同签订，承包人正式进场施工后，发包人凭承包人开具的增值税专用发票在开票后7个工作日内向承包人支付合同金额的30%；

2、项目竣工验收合格且完成工程结算审计（由发包人委托第三方造价咨询单位进行审计）后，经发包人、承包人双方确认审计结果后，7个工作日内，发包人凭承包人开具的增值税专用发票向承包人支付至工程结算审计金额的97%；

3、工程竣工并验收交付之日起贰年为保修期，保修期满后10个工作日内，发包人凭承包人开具的增值税专用发票向承包人支付工程结算审计金额的3%。

4、承包人须向发包人提供明确的收款账户、信息，如因承包人提供收款账户、信息有误，导致未收到相应工程价款的，由承包人自行承担不利后果。

三、违约责任

1.除本协议规定的不可抗力外，如果承包人没有按照合同规定的时间完成工程施工，发包人可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个日历天完工，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费（如是发包人原因造成承包人未能按时完工的，工期顺延，不追究责任）。违约赔偿费的上限为合同金额的15％。如果承包人延迟完工超过一个月，发包人有权单方终止本合同，并按合同约定及法律规定追究承包人的违约责任。

2.如发包人未能按合同约定及时向承包人支付工程款，承包人有权要求发包人支付违约赔偿费，每延时一个日历天支付，按所处阶段应付而未付金额的0.5%支付违约赔偿金。

3.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。若影响时间存在争议的，双方可协商拟定可延长期限。

四、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，应先行协商，双方协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。诉讼费、差旅费、律师代理费等由败诉方承担。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、响应文件的相关要求相符，并且未对采购要求和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

（1）成交通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

合同履行过程中，发包人和承包人双方认可的有关工程的变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分。上述合同文件内容互为补充（解释顺序按上述排序排列在前的优先），同一类别的文件以最后签订的文件优先。如有不明确，由发包人负责解释。

八、合同备案

本合同一式 肆 份，发包人执 贰 份，承包人执 贰  份。

发包人（公章）：海南华琨置业            承包人（公章）：

有限公司

地址： 海南省海口市龙华区玉沙路宝发    地址：

胜意酒店A区10楼

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人：海南华琨置业有限公司

承包人：

为保证琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目建设工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：在工程建设范围内进行保修。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期为贰年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

- 1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知之日后2天内派人维修，修理时长原则上不超过7日。承包人不在约定期限内派人维修，承包人可自行安排其他维修人员，且有权追究承包人相应的违约责任。

- 2.质量保修金无法覆盖维修费用时，承包人应向发包人补足差额部分，否则发包人有权追偿。每次保修工作完成后，由发包人组织验收，直至验收合格。

- 3.质量保修期内，如因质量缺陷导致火灾、漏水、漏电等可能危及他人人身财产安全、严重影响他人正常工作生活的，则发包人有权直接安排第三方进行抢修，发生费用及相应责任由承包人承担，承包人不得提出异议。

- 4.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保路面结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任和相应的法律纠纷。因工程质量问题导致发包人后续其他项目被搁置拖延的，承包人还需承担相应的经济赔偿。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为竣工结算价款的 3 % ，即通用合同条款部分第三阶段应支付的结算价款视为保修期内的工程质量保修金。保修期内，工程质量出现问题或产生维修费用的，发包人有权先行扣除相应的价款。

质量保修金银行利率为  无   。

五、质量保修金的返还

发包人在保修期满后10个工作日内，如承包人没有其他违约行为发生，将剩余质量保修金返还承包人。承包人须向发包人提供明确的收款账户、信息，如因承包人提供收款账户、信息有误，导致未收到相应工程价款的，由承包人自行承担不利后果。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   无    。

本工程质量保修书作为施工合同附件，与主合同具有同等法律效力，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发包人（公章）：海南华琨置业有限公司        承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

或授权代理人：                             或授权代理人：

年   月   日                               年    月  日